Projeto de ES 2018.1

Versão: 1	Data: 25/03/2018	Autor: Robson de Souza Silva

1 Objetivo deste documento

Autorizar o início do projeto, atribuir principais responsáveis e documentar requisitos iniciais, principais entregas, premissas e restrições.

2 Situação atual e justificativa do projeto

Atualmente a equipe já foi formada e a ideia proposta e aceita pelo professor, também já foram discutidos alguns requisitos necessários e uma possível divisão das tarefas. A ideia do projeto surgiu devido a convivência com amigos que administram pequenos negócios e pelos problemas de gerenciamento ao qual eles passavam devido a falta de controle.

3 Objetivos SMART e critério de sucesso do projeto

O projeto será considerado um sucesso se conseguir atingir ao final do semestre uma nota superior ou igual a 7 e que consiga atender aos critérios de avaliação do professor Marcos Oliveira. Além de atender ao critério de aceitação das entregas, respeitar as restrições e cumprir o cronograma.
As restrições e critérios estão detalhados abaixo.

4 Estrutura analitica do projeto - Fases e principais entregas

Fase 1
Requisitos
Modelos
Diagramas
Fase 2
Estudo das tecnologias
Implementação
Testes
Validação

5 Principais requisitos das principais entregas

Módulo de controle de estoque
Módulo de vendas

6 Marcos

Fase	Marcos	Previsão
Ideia	Projeto	Aprovado

7 Partes interessadas do projeto

Participante	Função
Marcos de Oliveira	Professor da disciplina e dono do projeto
Robson de Souza	Gerente do projeto e desenvolvedor
Gabriel Lins	Desenvolvedor
Welinton Martins	Desenvolvedor
Gildard Mhn	Desenvolvedor

8 Restrições

O projeto deverá ser entregue na data de 08/06/2018 ou antes.

9 Premissas

Disponibilidade de acompanhamento do projeto durante todas as sexta-feiras em horário. Todos membros têm conhecimento prévio sobre o tema e estão dispostos a aprender sobre novas tecnologias.

10 Riscos

O projeto pode ultrapassar o tempo estimado devido ao atraso para o início das atividades. Caso não seja atingida todos os critérios de avaliação pode ocorrer de o projeto receber uma nota inferior a 7, causando a possível realização de uma prova de recuperação por parte dos membros da equipe. Falta de reuniões ou comunicação entre os membros pode culminar também em atrasos ou desvio dos requisitos.

11 Orçamento do projeto

Será gasto 74 horas aproximadamente do tempo disponível do participantes envolvidos

Aprovações
Participante	Assinatura	Data
Dono do projeto	--	--
Gerente do projeto	--	--